**STOK PROJESİ RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Risk** | **Gerçekleşme**  **Olasılığı** | **Projeye**  **Etkisi** | **Alınacak Önlemler** |
| **1** | **Müşterinin ve son kullanıcıların deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını net olarak ifade edememesi** | **Orta** | **Yüksek** | **Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı sağlanarak görüşlerinin alınması müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını ortaya çıkararak sorular sorulması** |
| **2** | **Müşterinin gereksinimlerinin değişimi** | **Orta** | **Orta** | **Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi gerekirse zaman ve maliyetin güncellenmesi** |
| **3** | **Veri tabanı ve programdaki kullanıcı şifrelerinin güvenliğinin sağlanamaması** | **Orta** | **Yüksek** | **Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması kullanıcı şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritmasının kullanılması** |

**Hazırlayan : Emirhan KURBAN**