**STOK PROJESİ HAZIRLAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAMAN** | **PROJE BÖLÜMÜ** | **YAPACAK KİŞİ** | **SÜRE** |
| **1. Hafta** | **Risk yönetimi ve analizinin yapılması** | **Emirhan Kurban** | **1 Hafta** |
| **Gereksinim analizinin yapılması** |
| **2, 3 ve 4. Hafta** | **Projenin tasarımının yapılması** | **Emirhan Kurban** | **3 Hafta** |
| **5, 6 ve 7. Hafta** | **Projenin kodlanması** | **Emirhan Kurban** | **3 Hafta** |
| **8. Hafta** | **Projenin test edilmesi ve yayımlanması** | **Emirhan Kurban** | **1 Hafta** |

**Hazırlayan : Emirhan KURBAN**